江苏信息职业技术学院

招标文件

项目名称：集成电路产业学院实训体验中心项目房屋质量鉴定

项目编号：JSITHW20230070302

江苏信息职业技术学院招投标中心

2023年10月9日

目录

一、投标公告------------------------------  （2）

二、投标人须知------------------------------（5）

三、采购需求及有关说明----------------------（11）

四、合同主要条款----------------------------（13）

五、附件-----------------------------------（14）

第一部分招标公告

江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，集成电路产业学院实训体验中心项目房屋质量鉴定目进行询价采购，现公开邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、招标项目名称：集成电路产业学院实训体验中心项目房屋质量鉴定

二、招标项目编号：JSITHW20230070302

三、招标标的品名、数量及技术规格：详见采购需求

四、最高限价:4.2万元

五、合格的投标人条件

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人或经营部；

2、提供本地化服务；

3、未被“信用中国”网站http://www.gsxt.gov.cn/index.html列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。

六、资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行下载。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2023年10月12日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1”）填写完整后，邮箱至2532325305@qq.com。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2023年10月13日09时00分

十、投标截止时间及开标时间：2023年10月13日09时30分

十一、投标与开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江苏信息职业技术学院招投标中心

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

联系电话：0510-83298155

联系人：王老师

江苏信息职业技术学院

招投标中心

2023年10月9日

第二部分投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标报价总表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（6）项目方案总体设计、技术架构

（7）项目售后服务与培训方案

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件）；

（3）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：江苏信息职业技术学院招投标中心

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

2.6、投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江苏信息职业技术学院招投标会议室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

2.7、投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

2.8、联合投标

本次招标接受联合体投标。

2.9、投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

2.10、招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1.评标方法

投标人通过初审的，最低价评标法评标。

（1）本次招标的评标方法采用最低价评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照报价从低到高进行排名。

（2）评标小组按照报价高低顺序对投标人进行排列。报价相同的，由评审委员会举手表决直接被确定为中标人。

5.2. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

六、定标

6.1. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分：采购需求及参数

一、项目概况

1、采购项目名称：集成电路产业学院实训体验中心项目房屋质量鉴定

2、地点：无锡市惠山区钱藕路1号；

3、采购范围：集成电路产业学院实训体验中心（2300平方米）房屋质量检测

4、服务期：2日历天，误期违约金2000元/天。

5、工程参考数量：2300平方；（详见初步检测方案，投标单位中标后应根据项目情况深化编制详细检测方案）。

6、质量要求：合格，符合规范要求；主要完成结构布置检查、混凝土强度检测、构件截面尺寸检测、构件钢筋检测、缺陷损伤检测。

7、付款方式：乙方完成所有检测并提供报告后七个工作日内，甲方支付全款。

二、踏勘现场：投标人自行踏勘。

第四部分合同其他商务条款

一．合同书

需方（采购人）：                         ；

供方（中标方）：                        ；

- 政府采购编号：                ；

- 采购内容：                                                             ；

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）              ；

- 质量和包装要求及验收标准：                                             ；

- 交货期或完工期：                                                       ；

- 交货地点和方式：                                                       ；

- 货款支付步骤和办法：                                                   ；

- 售后服务：                                                             ；

- 违约责任：                                                             ；

- 解决争议的方式：                                                       ；

- 其它事项：                                                             ；

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式陆份，供需双方各贰份、采购代理机构各执一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）： 江苏欧米亚环保科技有限公司               （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人： 周晓凯

年      月       日                       年      月       日

见证方：                            （盖章）供方户名：

见证人：                                    供方开户银行：

年      月       日     供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

二．合同条款（格式）

委托方（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

经甲、乙双方友好协商，                                           由乙方负责，特订立本合同。

1、检测依据

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020

《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014

2、采样要求及准备

对采用集中空调的民用建筑工程，采样应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，除氡检测应在对外门窗关闭24小时后进行，其余应在对外门窗关闭1小时后进行。

3、使用仪器及方法

空气采样器；大型气泡吸收管；大气压力表；皂膜流量计；温度计；秒表；氡检测仪；分光光度计；气相色谱仪。

本工程采样及检测方法均按有关规范执行。

4、履行方式及期限

本合同自乙方现场抽样开始履行，至乙方向甲方提交检测报告及甲方付清合同款止。

质量要求：合格，符合规范要求。

质量违约金：合同价的5%；

5、合同价款和支付方式

1. 经甲、乙双方友好协商，本次检测费用合同总额为：单价       元/点，人民币：        （大写：                  ）元整。本投标报价是乙方按照规范要求编制的检测方案所需的总价，该总价包干，是完成本项目室内空气有害物质检测，包括但不限于：采样及分析（现场采样、氡浓度、甲醛含量、氨含量、苯含量、TVOC含量、甲苯、二甲苯）、环境检测报告编制、利润、税金等至取得合格的环境检测报告并通过当地质监站等相关政府部门认可所需的所有费用。

2、乙方完成所有检测并提供相应的检测报告后七个工作日内，甲方支付合同总价的80%；工程竣工验收通过后七个工作日内，甲方将剩余款项一次结清。上述款项均不另计利息。具体支付进度还应根据拨款进度执行，延期支付，甲方不承担利息及滞纳金。

6、检测周期和程序

1、乙方在接到甲方通知后一个工作日内进场检测，并在     日内完成检测并提交相应的检测报告。误期违约金：合同价的2‰/天，最高扣除合同价的3%；

2、乙方至甲方现场按照检测方案进行现场抽样、检测。

3、乙方不得将业务分包，否则属违约。乙方除需向甲方支付合同总价20%的违约金外，甲方可要求解除合同。

4、每次乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。

9、争议解决

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，进行冲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。

10、其他

1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的义务履行完毕价款结清之日起终止。

2、本合同未尽事宜由双方协商解决。

3、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

项目业主：（盖章）                            代建方： （盖章）

经办人：

法定代表人：                                  法定代表人：

或授权委托人：（签字）                        或授权委托人：（签字）

年    月    日                              年    月    日

受托方：（盖章）

法定代表人：

或授权委托人（签字）：

年    月    日

第五部分附件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：投标报价总表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83298155）：

我公司完全符合项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投标相关信息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　月　日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投标函

江苏信息职业技术学院招投标中心：

我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：邮政编码：

电话：传真：

Email：

投标人名称：（公章）

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3

# 开标一览表

招标项目名称：招标项目编号：

投标报价（小写）： （大写）：¥

交货期承诺： 付款方式承诺：

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

投标报价总表

招标项目名称：招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 单价 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保质期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）授权代表（签字或盖章）：日期：

附件5：

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：授权代表（签字或盖章）：

年月日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6：

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：授权代表（签字或盖章）：

年月日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标中心：

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      职务：

身份证号码：             ，系  （ 投标人名称） 的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：         （公章）

日期：    年  月  日

附件8：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：         ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：（公章）

日期：       年    月    日